사내 AI 경진대회 제안 · 서비스 기획서

직무 메모리

AI 업무 승계 비서 — 순환근무 조직의 업무 기억을 시스템에 남기다

“사람은 떠나도, 업무는 남게.”

이 시스템은 직원의 시간을 아끼고, 직원을 지킵니다.

문서 버전 v2.0  |  작성일 2026. 7.  |  기반 환경: 사내 LLM(Gemma 4) · 사내 RAG 플랫폼

본 문서는 아이디어 승계 및 후속 개발 착수가 가능하도록 작성된 인계용 기획서입니다.

v2.0 주요 변경 (v1.0 대비) ① 사내 AX 로드맵과의 정렬 논리 추가 (2.4절) — 회사 전략의 “사무 AX” 공백을 채우는 포지셔닝 ② 기능 ② ‘시즌 알림’을 ‘업무 일기예보’ 대시보드로 승격 (4.2절) — 예측+표출형 수상 공식 반영 ③ 경진대회 데모 사이트 기획 신설 (10장) — 시연용 홈페이지 화면 구성·동선·제작 체크리스트 ④ 발표 연출 가이드 개정 (부록 A) — 감정 곡선 설계(빌드업→클라이맥스) 및 데모 동선 통합

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 사내 AI 경진대회 제안작 ‘직무 메모리(AI 업무 승계 비서)’의 기획 내용을 정리하고, 제안팀이 아닌 제3의 조직(IT부서, 외부 개발사, 후속 TF 등)이 본 문서만으로 개발에 착수할 수 있도록 요구사항·데이터·아키텍처·로드맵을 명세하는 것을 목적으로 한다. v2.0에서는 경진대회 시연용 데모 사이트의 화면 구성과 발표 연출을 함께 명세한다.

## 1.2 대상 독자

- 경진대회 심사위원 및 투표 참여 임직원 (1~3장 중심)

- 후속 개발 담당 조직: IT/정보화 부서, AI 플랫폼 운영팀, 외부 개발 파트너 (4~7장 중심)

- 데이터 거버넌스·보안 담당 부서 (6장, 9장 중심)

- 경진대회 발표·시연 준비 담당 (10장, 부록 A 중심)

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 직무 메모리 | 본 제안 서비스의 가칭. 특정 ‘자리(직무)’에 축적된 문서·이력·주기를 AI가 기억하고 후임자에게 승계하는 시스템. |
| 브리핑북 | 발령 시 신임자에게 자동 제공되는 직무 요약 리포트. 연간 업무달력, 주요 이슈 이력, 협조처 목록을 포함. |
| 업무 일기예보 | 과거 문서의 기안 시기를 근거로 반복 업무의 도래를 달력·예보 카드 형태로 선제 표출하는 대시보드. (구 명칭: 시즌 알림) |
| 사전 점검 | 기안 제출 전 과거 감사 지적사례·반려 이력·사규와 대조하여 리스크 문구를 표시하는 기능. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation. 사내 문서를 검색하여 그 근거로 답변을 생성하는 방식. 사내 AI 플랫폼에 기 구축. |
| 워크플로우 | AI가 자율 판단하는 에이전트와 달리, 사전에 정의된 고정 단계(스케줄러→검색→생성)로 동작하는 파이프라인 구조. |
| 데모 사이트 | 경진대회 시연용으로 제작하는 클릭 가능한 정적 웹 프로토타입. 실서비스가 아니며 샘플 데이터로 동작한다. (10장) |

# 2. 배경 및 문제 정의

## 2.1 배경

공기업 특성상 순환근무가 제도화되어 있어 담당자는 통상 2~4년 주기로 직무를 이동한다. 업무 지식은 개인에게 축적되지만 이동과 함께 조직에서 유실되며, 인수인계는 형식적 문서 수 매로 종결되는 경우가 대부분이다. 동시에 연간 반복되는 계획·보고 업무가 많아, 동일한 문서를 매년 처음부터 재작성하는 비효율이 상존한다.

사내에는 이미 LLM(Gemma 4) 기반 RAG 플랫폼이 구축되어 있으나, 활용은 ‘질문하면 답하는’ 수동형 검색에 머물러 있다. 본 제안은 이를 ‘AI가 먼저 찾아오는’ 능동형 업무 지원으로 전환하는 첫 사례를 목표로 한다.

## 2.2 문제 정의

| 상황 | 현상 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 발령 직후 | 인수인계가 형식적 문서 한 장으로 종료. 과거 문서의 소재조차 파악 불가. | 이미 타 부서로 이동한 전임자에게 전화로 문의. 신임자 적응에 1~2개월 소요. |
| 연간 반복업무 | 작년 계획·기안 문서를 찾지 못하거나 존재를 인지하지 못함. | 70~80% 동일한 문서를 매년 처음부터 작성. 반나절~수일 소요. |
| 기안·결재 | 과거 감사 지적사례·반려 이력이 개인 기억에만 존재. | 같은 지적·반려가 반복. 담당자 심리적 부담 가중. |

## 2.3 유사 사례 (선행 검증)

| 사례 | 내용 | 시사점 |
| --- | --- | --- |
| 포스코 P-GPT (2023.9~) | 사내 지식 접목 생성형 AI. 담당자 교체 시 문서 소재 파악 문제를 검색·요약으로 해결. 경영지원 GPT는 휴가신청 등 실행형 에이전트로 진화. | 문제의식 동일. 단, 접근은 ‘검색(수동)’ 중심. |
| 한화 AIDA (2024 하반기~) | 법규·시방서·내부 지침을 연결한 사내 챗봇. 검색 시간 단축, 검토 실수 감소. | 규정 대조형 기능(본 제안 기능 ③)의 선행 검증. |
| 한국도로공사 AI Draft (2026) | 사내 문서 RAG 기반으로 보고서·공문·회의록 초안 자동 생성. | 문서 초안 자동화는 이미 보편화 단계. 초안 단독으로는 차별화 불가. |
| 인천공항공사 (2025) | AI 혼잡 예측 + 대기시간을 전광판·민간 플랫폼에 실시간 표출. 공공 AI 대전환 챌린지 왕중왕전 대상(국무총리상). | ‘예측 + 선제 표출’이 공공부문 최고 평가 공식임을 입증. 기능 ②의 프레임. |
| SK텔레콤 1인 1 AI 에이전트 (2025~) | 실무자가 직접 업무 에이전트를 설계·적용. 294명이 200개 이상 솔루션 제작. | ‘내 자리의 AI’ 참여 프레임. 확산 비전(1자리 1메모리)의 근거. |

본 제안의 차별점: 선행 사례들이 ‘검색(수동)’ 또는 ‘초안(단건 생성)’에 머무는 반면, 본 제안은 ‘알림·승계·보호(능동)’로 한 단계 진화한 컨셉이다. 특히 순환근무·감사라는 공기업 고유 맥락을 정면으로 다루는 사례는 아직 국내 공기업·대기업에서 확인되지 않는다.

## 2.4 사내 AX 로드맵과의 정렬 (v2.0 신설)

우리 공사는 2025년 8월 ‘AI 전환(AX) 로드맵’을 발표하고 같은 해 9월 AX추진단을 출범시켰다. 로드맵은 3단계로 구성된다.

| 단계 | 기간·내용 | 본 제안과의 관계 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 데이터 기반 구축 | 2025~2026. 학습데이터 정제, 고품질 데이터셋 구축. | 본 제안의 문서 적재·메타데이터 태깅(6장)이 사무 문서 영역에서 동일 목표를 수행. |
| 2단계: 분야별 특화 AI | 2025~2027. 안전, 열수요 예측, 경제운전 최적화, 설비 진단 등. | 특화 분야가 설비·현장 중심으로 구성되어 있어 ‘사무·지식 업무’ 영역이 공백. 본 제안이 이 빈칸을 채우는 사무 AX 첫 사례. |
| 3단계: AI Agent 지능화 | 2026~2028. AI 기술 융복합, 에이전트 기반 능동화. | 본 제안의 고정 워크플로우(5장)는 3단계 에이전트 전환 시 그대로 승격 가능한 안전한 디딤돌. |

포지셔닝 한 줄 “공사의 AX는 안전과 설비에서 시작합니다. 옳은 순서입니다. 그러나 전 직원이 매일 하는 일 — 기안하고, 인수인계하고, 감사받는 일 — 은 아직 로드맵에 없습니다. 직무 메모리는 그 빈칸을 채우는 사무 AX의 첫 사례이자, 3단계 AI Agent로 가는 가장 안전한 디딤돌입니다.” 본 제안은 AX추진단의 현행 과제와 겹치지 않으며(설비·안전 ↔ 사무·승계), 동일한 데이터 기반·플랫폼 위에서 상호 보완적으로 동작한다.

# 3. 서비스 개요

## 3.1 컨셉

“사람은 떠나도, 업무는 남게.” 업무의 기억을 사람이 아닌 시스템(자리)에 귀속시킨다. 발령받은 첫날 브리핑북이 기다리고, 계획 시즌이 오면 날씨 예보처럼 업무가 예보되고, 기안을 올리기 전 AI가 리스크를 점검한다.

## 3.2 핵심 가치

| 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 시간을 아낀다 | 인수인계 적응 기간 단축, 반복 문서 작성 시간 절감 (기능 ①②) |
| 직원을 지킨다 | 감사 지적·반려의 사전 예방. ‘일을 줄이는 AI’를 넘어 ‘나를 보호하는 AI’ (기능 ③) |
| 조직에 남긴다 | 문서 적재·태깅이 누적될수록 시스템이 강해지는 구조. 공사 AX 로드맵 1단계(데이터 기반)와 정렬 |

## 3.3 타깃 사용자

- 1차: 순환근무로 직무를 이동하는 전 사무·기술직 (브리핑북·업무 일기예보)

- 2차: 기안·결재 라인의 검토자 및 관리자 (사전 점검)

- 파일럿: 반복 기안이 많고 문서가 비교적 정리된 1개 부서·직무 (7장 로드맵 참조)

# 4. 기능 요구사항

3대 기능은 하나의 데이터 기반(문서 저장소 + 메타데이터) 위에서 동작하며, 각 기능은 독립적으로 개발·배포 가능하도록 모듈화한다.

## 4.1 기능 ① 브리핑북  (과거 · 승계)

목표: 발령(직무 변경) 이벤트 발생 시, 해당 직무의 과거 문서를 근거로 신임자용 요약 리포트를 자동 생성하여 제공한다.

사용자 시나리오: 인사발령 공지 후, 신임자가 시스템 접속 시 본인 직무의 브리핑북이 대기 중. 첫 출근일에 열람.

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 입력 | 직무 ID 기준 최근 2~3년 문서 집합(기안문, 사업계획, 복명서, 회의록), 직무-문서 매핑 메타데이터 |
| 출력(구성) | ① 직무 개요 및 핵심 업무 ② 연간 업무 달력(월별 주요 기안·행사) ③ 최근 주요 이슈 3~5건 및 처리 경과 ④ 주요 협조 부서·유관기관 목록 ⑤ 참고 문서 링크(원문 바로가기) |
| 생성 방식 | 직무 문서 집합을 섹션별로 분할 요약 후 통합(맵-리듀스 방식). Gemma 4 중형 모델(256K 컨텍스트) 활용 |
| 트리거 | 인사 발령 데이터 연동(1순위) 또는 사용자 수동 요청(파일럿 단계) |
| 품질 요건 | 모든 요약 항목에 근거 문서 링크 필수 표기(환각 방지). 요약 불가 항목은 ‘문서 근거 없음’으로 명시 |

우선순위: P1 (파일럿 필수). 인사시스템 연동은 P2로 분리 가능 — 파일럿에서는 수동 생성으로 대체.

## 4.2 기능 ② 업무 일기예보  (현재 · 예보)  — v2.0 개편

목표: 과거 문서의 기안 시점을 학습하여 반복 업무 도래를 달력·예보 카드 형태로 선제 표출하고, 승인 시 작년 문서 기반의 올해 초안을 즉시 생성한다.

사용자 시나리오: 3월 첫 주, 부서 대시보드의 업무 달력에 예보 카드가 표시된다: “3월 2주 · ○○사업 계획 기안 시즌 (작년 3/9 기안 · 근거 문서 3건 · D-5)” → 카드 클릭 → 회사 양식 개조식 초안 생성 → 담당자 수정 후 기안.

개편 취지: v1.0의 ‘시즌 알림(메시지 발송)’을 ‘업무 일기예보(대시보드 표출)’로 승격한다. 공공부문 최고 평가를 받은 사례들(인천공항 대기시간 표출, 지자체 악취 예보)이 공통적으로 ‘예측 결과를 화면으로 보여주는’ 형태였다는 점을 반영한 것으로, 데이터·알림 로직은 v1.0과 동일하며 표출 계층만 추가된다.

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 입력 | 문서 메타데이터(기안일자, 직무, 문서유형, 제목), 전년도 원문, 회사 표준 서식 템플릿 |
| 예보 로직 | 직무별 문서를 월/주 단위로 집계하여 반복 패턴(연 1회 이상, 2년 연속) 탐지. LLM 불필요 — 규칙 기반 배치(스케줄러)로 구현 |
| 대시보드(신설) | ① 월간 업무 달력: 반복 업무 도래일을 달력 위에 표시 ② 주간 예보 카드: 도래 임박 업무를 카드로 표출(업무명, 작년 기안일, 근거 문서 수, D-day) ③ 뷰 전환: 부서 뷰 / 내 자리 뷰 |
| 초안 생성 | 전년 문서를 구조 분해(섹션별) → 섹션 단위로 생성 → 통합. 장문 일괄 생성 금지(품질 저하 방지). 변경 필요 항목(연도, 수치, 일정)은 하이라이트 처리 |
| 출력 | ① 예보 대시보드 ② 알림 메시지(사내 메신저/메일, 보조 채널) ③ 개조식 초안 문서 ④ ‘작년 대비 확인 체크리스트’ |
| 품질 요건 | 초안 상단에 ‘AI 생성 초안 — 검토 필수’ 문구 고정. 수치·금액은 원문 인용만 허용(생성 금지) |

우선순위: P1 (파일럿 필수). 메신저 연동이 어려울 경우 대시보드 표출만으로 시작 — 대시보드가 1차 접점이므로 기능 성립에 지장 없음.

## 4.3 기능 ③ 사전 점검  (보호 · 점검)

목표: 기안 제출 전 문서를 과거 감사 지적사례·반려 이력·사규와 대조하여 리스크 문구를 하이라이트하고 근거를 제시한다.

사용자 시나리오: 담당자가 기안 초안을 업로드 → 시스템이 리스크 문구에 표시 → “이 표현은 ○○년 감사에서 지적된 패턴입니다(근거: ○○규정 제○조)” → 담당자 수정 후 제출.

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 입력 | 점검 대상 기안문, 지식베이스(감사 지적사례집, 반려 이력, 사규·지침) |
| 점검 방식 | RAG 기반 유사도 검색으로 관련 지적사례·규정 후보 추출 → LLM이 대상 문구와 대조 판단 → 리스크 등급(주의/확인요망) 부여 |
| 출력 | 리스크 문구 하이라이트 + 사유 + 근거 조항·사례 링크. 판정 불가 시 ‘참고’ 등급으로 하향 표시 |
| 품질 요건 | 오탐(false positive)을 감수하고 미탐을 최소화하는 보수적 설정. 단, ‘문제 없음’ 확정 표현은 금지 — 최종 판단은 사람에게 귀속됨을 UI에 명시 |
| 데이터 민감도 | 감사 자료는 접근권한 통제 대상. 지식베이스 구축 시 감사부서 협의 필수(9장 리스크 참조) |

우선순위: P2 (파일럿 이후). 데이터 협의 난도가 높아 2단계부터 착수하되, 경진대회 시연은 샘플 데이터로 가능. 발표에서는 본 기능이 감정적 정점(클라이맥스)을 담당한다(부록 A 참조).

# 5. 시스템 아키텍처

## 5.1 설계 원칙

- 에이전트가 아닌 고정 워크플로우: 모든 기능은 사전 정의된 파이프라인(트리거 → 검색 → 생성 → 전달)으로 동작한다. AI의 자율 판단·도구 선택을 배제하여 동작 예측 가능성과 구축 난이도를 낮추고, 오픈모델의 에이전트 성능 한계를 회피한다. 공사 AX 로드맵 3단계(AI Agent 지능화) 시점에는 검증된 워크플로우를 에이전트로 승격하는 경로를 확보한다.

- 기존 인프라 재사용: 사내 Gemma 4 서빙 및 RAG 플랫폼 위에 구축한다. 신규 모델 도입·외부 API 호출 없음 → 추가 라이선스 비용 0, 보안 심의 부담 최소화.

- 근거 우선(Grounding): 모든 생성 결과물에 원문 링크를 강제한다. 근거 없는 문장은 출력하지 않는다.

## 5.2 구성도 (논리)

| 계층 | 구성 요소 |
| --- | --- |
| ① 데이터 수집·전처리 | 문서 수집기(공유폴더/결재시스템 연동) → HWP/PDF 파서(텍스트·표 추출) → 메타데이터 태거(기안일자·직무·문서유형) → 문서 저장소 적재 |
| ② 지식 계층 | 문서 저장소(원문) + 벡터 인덱스(사내 RAG 플랫폼) + 메타데이터 DB(직무-문서 매핑, 기안 주기 테이블) |
| ③ 워크플로우 계층 | 스케줄러(예보 배치) / 이벤트 핸들러(발령 트리거) / 파이프라인 엔진(검색→요약→생성 단계 실행) |
| ④ 생성 계층 | 사내 Gemma 4 (중형 모델, 256K 컨텍스트). 프롬프트 템플릿 저장소(브리핑북/초안/점검용 3종) 별도 관리 |
| ⑤ 사용자 접점 | 웹 대시보드(업무 일기예보·브리핑북 열람·초안 편집·점검 결과), 알림 채널(사내 메신저/메일 연동) |

## 5.3 모델 활용 방안

- 브리핑북·초안 생성: 중형 모델(26B MoE 권장 — 처리량·비용 효율 우수, 필요 시 31B). 장문은 반드시 섹션 분할 생성.

- 업무 일기예보: LLM 미사용. 메타데이터 기반 규칙 배치로 충분 — 비용·오류 최소화.

- 사전 점검: RAG 검색 + 중형 모델 대조 판단. 판단 근거를 함께 출력하도록 프롬프트 고정.

## 5.4 명시적 비범위 (Out of Scope)

- 자율 에이전트(AI의 도구 선택·자동 기안·자동 결재) — 공사 AX 로드맵 3단계 시점에 재검토

- 외부 클라우드 LLM API 연동 — 사내망 원칙 위배

- 암묵지(대인관계, 구두 관행 등) 승계 — 문서에 없는 지식은 본 시스템의 범위가 아님을 명시

# 6. 데이터 요구사항

본 시스템의 품질 상한선은 모델이 아니라 데이터다. 개발 공수의 중심도 이 장에 있다.

## 6.1 수집 대상

| 문서 유형 | 소재(예상) | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 기안문·품의서 | 전자결재 시스템 | 브리핑북, 업무 일기예보, 초안 |
| 사업계획·실적보고 | 부서 공유폴더, 결재 첨부 | 초안 생성의 핵심 원천 |
| 복명서·회의록 | 공유폴더, 개인 PC(수집 난) | 이슈 이력 재구성 |
| 감사 지적사례·반려 이력 | 감사부서, 결재시스템 반려 로그 | 사전 점검 지식베이스 |
| 사규·지침 | 기존 RAG 플랫폼 기적재(추정) | 사전 점검 근거 |

## 6.2 전처리 파이프라인 (핵심 공수)

- HWP 파싱: 사내 문서 대부분이 HWP/HWPX. 텍스트·표·개조식 구조를 보존하는 변환 파이프라인이 1순위 개발 과제. HWPX(XML 기반) 우선 처리, 구형 HWP는 변환기 경유. 표 손실률을 파일럿에서 측정하여 허용 기준 수립.

- 메타데이터 태깅: 최소 스키마 — 문서ID, 제목, 기안일자, 기안부서, 직무코드, 문서유형, 원문경로. 결재시스템 메타데이터로 자동 추출을 우선하고, 직무코드 매핑만 초기 수작업 허용.

- 직무-문서 매핑: ‘자리’ 단위 승계가 본 시스템의 정체성이므로, 조직개편에도 유지되는 직무코드 체계를 인사부서와 협의하여 확정해야 한다. (개발 착수 전 선결 과제)

## 6.3 보안·권한

- 문서 접근 권한은 원 시스템(결재시스템) 권한을 상속. 본인 직무 문서 외 열람 불가가 기본값.

- 감사 관련 지식베이스는 별도 권한 등급으로 분리, 감사부서와 이용 범위 사전 협약.

- 모든 처리 사내망 내 수행. 외부 전송 없음.

# 7. 개발 로드맵

| 단계 | 범위 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (파일럿, ~3개월) | 직무 1개(반복 기안 多, 문서 정리 양호한 부서 선정). 기능 ①②. | HWP 파싱 파이프라인 v1, 메타데이터 스키마 확정, 브리핑북·업무 일기예보·초안 동작 데모, 사용 후기 확보 | 파일럿 부서 실사용 후기 ≥ 3건, 초안 생성 실제 기안 활용 ≥ 5건 |
| 2단계 (부서 확산, ~6개월) | 파일럿 부서 전체 + 인접 2~3개 부서. 기능 ③ 착수. | 문서 표준화·적재 가이드, 감사부서 협약 및 점검 지식베이스 v1, 알림 채널 연동 | 주간 활성 사용자 및 문서 적재율 목표 달성(8장 KPI) |
| 3단계 (전사, 이후) | 전 직무 확대. 인사 발령 연동 자동화. | 발령→브리핑북 자동 발급 체계, 에이전트형 확장(협조공문 자동 기안 등) 타당성 검토, 설비 카르테(직무 메모리의 ‘자리’ 개념을 설비 단위 이력 승계로 확장 — AX 로드맵 2단계 ‘설비 진단’과 접점) 타당성 검토 | 발령자 브리핑북 자동 제공률, 전사 커버리지 |

원칙: 좁게 시작해야 진짜 효과가 난다. 전사 일괄 오픈은 데이터 공백으로 인해 ‘데모용’으로 끝날 위험이 크다. 파일럿 1개 직무의 성공 후기(“계획 수립 시간이 절반이 됐다”)를 확보한 뒤 그 사례로 확산하는 순서를 지킨다.

# 8. 성공 지표 (KPI)

| 지표 | 측정 방법 | 목표(파일럿) |
| --- | --- | --- |
| 반복 문서 작성 시간 | 초안 활용 전/후 자가 보고 설문 | 50% 이상 절감 체감 |
| 신임자 적응 기간 | 브리핑북 수령자 인터뷰(발령 1개월 후) | “도움 됨” 80% 이상 |
| 초안 실사용률 | 생성 초안 중 실제 기안으로 이어진 비율 | 40% 이상 |
| 문서 적재율 | 파일럿 직무 대상 문서 중 시스템 적재 비율 | 80% 이상 |
| 재사용 의향 | 사용자 설문(NPS 유사) | ‘계속 쓰겠다’ 70% 이상 |

주의: 초기 품질이 낮으면 사용자가 이탈 후 복귀하지 않는다. 파일럿 오픈 전 내부 검수(생성물 20건 샘플 평가)를 통과 조건으로 둔다.

# 9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 분산·미적재 | 문서가 개인 PC·공유폴더에 흩어져 수집 불가 | 파일럿 부서를 ‘문서 정리 양호’ 기준으로 선정. 적재를 업무 프로세스(결재 첨부)에 편입 |
| HWP 파싱 품질 | 표·서식 손실로 요약 품질 저하 | 파일럿에서 손실률 측정, 문서유형별 허용 기준 수립. 표 중심 문서는 원문 링크 우선 제공 |
| 환각(hallucination) | 근거 없는 이슈·수치 생성 | 근거 링크 강제, 수치는 원문 인용만 허용, ‘AI 초안·검토 필수’ 고정 표기 |
| 감사 데이터 민감성 | 지적사례 공유 범위에 대한 부서 간 이견 | 기능 ③를 P2로 후순위화. 익명화·유형화된 사례집 형태로 협약 후 적재 |
| 초기 품질로 인한 이탈 | 첫 경험이 나쁘면 재사용 안 함 | 오픈 전 내부 검수 통과제, 파일럿 사용자 피드백 루프 주 1회 운영 |
| 기대 과잉 | ‘인수인계 완전 대체’로 오인 | 암묵지는 비범위임을 문서·UI에 명시. ‘문서 기반 승계 보조’로 포지셔닝 |
| 현행 AX 과제와의 중복 오해 | “AX추진단이 이미 하는 일 아니냐”는 심사 반론 | 2.4절 정렬 논리로 선제 대응 — 현행 과제는 설비·안전, 본 제안은 사무·승계로 영역이 다르며 데이터 기반을 공유하는 보완 관계 |

# 10. 경진대회 데모 사이트 기획 (v2.0 신설)

## 10.1 목적과 원칙

경진대회 발표에서 서비스를 ‘말’이 아닌 ‘화면’으로 증명하기 위해, 클릭 가능한 데모 사이트(웹 프로토타입)를 제작한다. 데모 사이트의 목적은 단 하나 — 심사위원과 투표 직원이 “저거 우리 부서에 있으면 쓰겠다”를 3분 안에 느끼게 하는 것이다.

- 실서비스가 아닌 시연용 프로토타입이다. 모든 데이터는 하드코딩된 샘플이며, LLM 호출 없이 사전 준비된 결과를 연출한다.

- 샘플 데이터는 실제 부서명·사업명·인명을 사용하지 않고 현실감 있게 각색한다(보안·내부 민감성 차단). 단, 문서 양식과 개조식 서체는 실제 사내 관행을 따라 “우리 회사 화면”처럼 보이게 한다.

- 정직 포지션: 발표 시 “화면은 시연용 프로토타입이며, 생성 파이프라인은 5장 아키텍처로 사내 인프라에서 구현 가능하다”고 명시한다. 목업을 실서비스로 오인시키지 않되, 기술적 실현 가능성은 아키텍처로 뒷받침한다.

## 10.2 기술 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 형태 | 단일 페이지 정적 웹(HTML/CSS/JS 또는 React 정적 빌드). 화면 전환은 탭/라우팅으로 처리 |
| 실행 환경 | 서버·외부 API·네트워크 불필요. USB 또는 로컬 폴더에서 브라우저(엣지/크롬)로 즉시 구동. 발표장 PC 사양 무관 |
| 해상도 기준 | 발표 빔프로젝터 기준 1920×1080(16:9) 고정 레이아웃. 폰트 크기는 뒷좌석 가독 기준(본문 최소 18px) |
| 데이터 | 전 화면 하드코딩 샘플(JSON). ‘AI 생성’ 장면은 타이핑 효과·섹션별 순차 로딩 애니메이션으로 연출 |
| 백업 | 전체 시연 동선을 화면녹화한 영상 1벌 필수 제작. 발표장 장비 문제 시 영상으로 대체(“실제 구동 화면입니다” 멘트) |

## 10.3 화면 구성 (6개 화면)

화면 설계는 협업툴 캘린더 대시보드의 검증된 패턴(좌측 내비게이션 + 월간 그리드 + 색상 코드 카드)에 날씨 예보 카드 형태를 결합한다. 시연 동선 = 발표 서사이므로, 화면 순서는 ‘김 과장의 하루’ 스토리를 그대로 따른다.

S0. 인트로 — “김 과장의 첫 출근”

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 페르소나 몰입 진입점. 기능 나열이 아닌 한 사람의 하루로 서사 고정 |
| 핵심 요소 | 풀스크린 슬로건(“사람은 떠나도, 업무는 남게.”) → 페르소나 카드: “1월 2일, ○○지사 요금팀으로 발령받은 김 과장” → [첫 출근 따라가기] 버튼 1개 |
| 연출 포인트 | 오프닝 질문(“발령 첫 주, 인수인계서 몇 장 받으셨어요?”) 직후 진입. 버튼 클릭 = 스토리 시작 |

S1. 브리핑북 — 발령 첫날, 이미 기다리고 있다

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 기능 ①의 Before/After 대비. “전화로 물어볼 필요가 없다” |
| 핵심 요소 | 좌측: 직무 개요 + 연간 업무달력(12개월 미니 히트맵 — 바쁜 달 색 진하게). 우측: 최근 주요 이슈 3건 타임라인 + 협조 부서·유관기관 목록. 모든 항목에 [근거 문서] 링크 뱃지 |
| 연출 포인트 | 이슈 1건은 의도적으로 “문서 근거 없음” 표시 → “근거 없는 말은 하지 않는 AI”라는 신뢰 포인트로 언급(심사위원 대상) |
| 샘플 데이터 | 요금·정산 직무 가정: 연간 달력에 3월(계획), 7월(중간보고), 11월(정산) 피크 표시. 이슈: 민원 처리 경과, 시스템 전환, 단가 조정 등 각색 3건 |

S2. 업무 일기예보 대시보드 — 메인 화면

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 기능 ②의 핵심 표출. ‘예측+표출’ 수상 공식의 시각적 증거. 발표의 대표 이미지가 될 화면 |
| 핵심 요소 | 상단: 이번 주 예보 카드 3장(업무명 · 작년 기안일 · 근거 문서 수 · D-day, 날씨 아이콘 은유). 중앙: 월간 업무 달력(반복 업무 도래일에 예보 아이콘). 우상단: [부서 뷰 ¦ 내 자리 뷰] 토글 |
| 연출 포인트 | 발표 중 실시간으로 ‘띵’ 알림 배너가 화면 상단에 내려옴(“○○사업 중간보고 시즌이 도래했습니다”) → 청중 앞에서 클릭 → S3 전환. 사운드 필수 |
| 샘플 데이터 | 7월 달력: 예보 3건(중간보고 D-5, 안전점검 결과 보고 D-9, 이사회 안건 D-14). 카드 색: 임박(주황)/여유(파랑) |

S3. 초안 생성 — 클릭 한 번, 반나절이 3분으로

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 기능 ②의 완결. 시간 절감을 눈으로 증명 |
| 핵심 요소 | 생성 애니메이션 2~3초(섹션별 순차 타이핑 — ‘장문 일괄 생성 금지’ 원칙의 시각화) → 회사 개조식 양식 초안. 연도·수치·일정은 노란 하이라이트(“올해 값으로 바꾸세요”). 우측 패널: ‘작년 대비 확인 체크리스트’. 상단 고정 배너: “AI 생성 초안 — 검토 필수” |
| 연출 포인트 | “작년 문서를 아는 AI가 만든 초안입니다. 백지에서 시작하지 않습니다.” 하이라이트를 하나 클릭해 수정하는 모습까지 보여주면 ‘사람이 최종 검토’ 메시지가 자연히 전달됨 |

S4. 사전 점검 — 발표의 클라이맥스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 기능 ③. 감정적 정점 — “일을 줄이는 AI를 넘어, 나를 지키는 AI” |
| 핵심 요소 | 기안문 텍스트 영역 → [점검] 클릭 → 리스크 문구 2건 하이라이트(주의=주황, 확인요망=빨강) → 하이라이트 클릭 시 우측 근거 패널: “○○년 감사 지적 패턴 · 근거: ○○규정 제○조 · 유사 사례 링크”. 하단 고정 문구: “최종 판단은 담당자에게 있습니다” (‘문제 없음’ 표현 없음) |
| 연출 포인트 | 전환 멘트를 화면 전환과 동기화: “여기까지는 일을 줄여주는 AI였습니다. 지금부터는 당신을 지키는 AI입니다.” 관리자·감사 유경험자 표심의 정점 |
| 샘플 데이터 | 수의계약 사유 표현, 정산 기준일 표기 등 공기업 보편 감사 패턴으로 각색(실제 지적사례 인용 금지) |

S5. 비전 — 1자리 1메모리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 개인 스토리를 조직 비전으로 확장하고 투표 직전 마지막 감정 상승 유도 |
| 핵심 요소 | 조직도 그래픽: 자리(직무) 노드마다 메모리 아이콘이 순차 점등되는 애니메이션 → 마지막에 설비 노드에도 점등(“설비에도 메모리를 — 설비 카르테”) → 클로징 카피 풀스크린: “당신의 다음 발령지에도, 이게 먼저 가 있습니다.” |
| 연출 포인트 | “모든 자리에 하나씩 — 1자리 1메모리.” 파일럿→확산 로드맵(7장)을 한 문장으로 언급해 ‘허황되지 않음’을 동시에 전달 |

## 10.4 시연 동선 (발표 5분과 1:1 매핑)

| 시간 | 화면 | 핵심 멘트·행동 |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | (화면 없음) | “발령 첫 주, 인수인계서 몇 장 받으셨어요?” — 실제 형식적 인수인계서 1장 표시. 웃음과 공감 |
| 00:30 | S0 → S1 | 김 과장 페르소나 진입 → 브리핑북 Before/After. “전임자에게 전화하지 않았습니다” |
| 02:00 | S2 → S3 | ‘띵’ 알림 실시간 연출 → 청중 앞에서 클릭 → 초안 생성. “반나절이 3분이 됐습니다” |
| 03:20 | S4 | “지금부터는 당신을 지키는 AI입니다” — 리스크 하이라이트 + 근거 조항. 클라이맥스 |
| 04:20 | S5 | 1자리 1메모리 점등 애니메이션 → “그래서 파일럿부터 시작합니다”(신뢰) → 클로징: “당신의 다음 발령지에도, 이게 먼저 가 있습니다.” |

## 10.5 제작 체크리스트

- 샘플 데이터 각색 완료 — 실제 부서명·사업명·인명·감사사례 미사용 확인 (보안 검토 1회)

- 사내 톤 적용 — 개조식 문서 양식, 결재선 표기, 회사 CI 색상 준용(로고 사용은 사내 규정 확인)

- ‘띵’ 알림 사운드 및 타이핑 애니메이션 동작 확인 (발표장 스피커 테스트 포함)

- 클릭 동선 리허설 3회 이상 — 발표자가 아닌 제3자가 클릭해도 동선이 끊기지 않는지 확인

- 화면녹화 백업 1벌 제작 (전체 동선, 사운드 포함) — 발표장 장비 문제 대비

- 발표장 PC·해상도(1920×1080)·브라우저 사전 점검. 오프라인 구동 확인(네트워크 차단 상태 테스트)

# 부록 A. 경진대회 발표 연출 가이드 (5분) — v2.0 개정

본 부록은 경진대회 발표용이며, 후속 개발과는 무관하다. 투표는 기술이 아니라 ‘내 얘기다’라는 공감에서 나온다는 전제로 설계했다.

## A.1 감정 곡선 설계

발표의 감정 구조를 의도적으로 2단 구성한다. 기능 ①②(브리핑북·일기예보·초안)는 시간을 아껴주는 효율의 서사 — 청중의 머리가 끄덕이는 빌드업 구간이다. 기능 ③(사전 점검)은 감사로부터 나를 지켜주는 보호의 서사 — 청중의 가슴이 반응하는 클라이맥스다. 투표는 가슴이 한다. 따라서 시간 배분·멘트·화면 전환 모두 03:20의 사전 점검 장면을 정점으로 수렴시킨다.

## A.2 장면별 연출

| 시간 | 장면 | 연출 |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | 오프닝 | 슬라이드 없이 질문: “발령 첫 주, 인수인계서 몇 장 받으셨어요?” → 실제 형식적 인수인계서 1장을 화면에. 웃음과 공감 유도 |
| 00:30 | 페르소나 데모 | ‘1월에 발령받은 김 과장’ 한 명의 하루로만 진행(기능 나열 금지). 데모 S0→S1, 브리핑북 Before/After 대비 |
| 02:00 | 예보 → 초안 | 발표 중 알림이 ‘띵’(데모 S2) → 청중 앞에서 클릭 한 번에 개조식 초안 생성(S3). 프로토타입임을 밝히되 “파이프라인은 사내 인프라로 구현 가능합니다” 멘트로 신뢰 유지 |
| 03:20 | 사전 점검 (클라이맥스) | 전환 멘트: “여기까지는 일을 줄여주는 AI였습니다. 지금부터는 당신을 지키는 AI입니다.” → 기안문 리스크 하이라이트 + 근거 조항(S4). 관리자층 표심 포인트 |
| 04:20 | 비전·클로징 | 1자리 1메모리 점등(S5) + 설비 카르테 한 줄. 데이터 현실을 숨기지 않고 ‘그래서 파일럿부터’로 신뢰 확보. 마지막 한 줄: “당신의 다음 발령지에도, 이게 먼저 가 있습니다.” |

## A.3 심사위원 대상 보조 논리 (질의응답 대비)

- “AX추진단이 이미 하는 일과 겹치지 않나?” → 2.4절: 현행 과제는 설비·안전 중심, 본 제안은 사무·승계 영역의 공백을 채우며 데이터 기반을 공유하는 보완 관계.

- “실현 가능한가?” → 5장: 신규 도입 없이 사내 Gemma 4 + RAG 플랫폼 재사용, 고정 워크플로우로 구축 난이도 통제. 시연 화면은 프로토타입이나 파이프라인은 전부 검증된 구성요소.

- “데이터가 있나?” → 6~7장: 그래서 전사 오픈이 아니라 문서 정리가 양호한 1개 직무 파일럿부터 시작. 데이터 현실을 인정하는 로드맵 자체가 신뢰 포인트.

- “감사 자료는 민감하지 않나?” → 9장: 기능 ③은 P2로 후순위화, 익명화·유형화 사례집 형태로 감사부서 협약 후 적재. 경진대회 시연은 각색 샘플만 사용.

# 부록 B. 후속 개발 착수 체크리스트

- 직무코드 체계 확정 (인사부서 협의) — 모든 기능의 선결 조건

- 파일럿 부서 선정 기준 합의: 반복 기안 빈도, 문서 정리 수준, 부서장 참여 의지

- 결재시스템 메타데이터·문서 반출 방식 확인 (API/배치 덤프 여부)

- HWP 파싱 도구 선정 및 손실률 벤치마크 (문서 30건 샘플)

- 사내 RAG 플랫폼 인덱스 분리 정책 확인 (직무별 권한 상속 가능 여부)

- 프롬프트 템플릿 3종(브리핑북/초안/점검) 초안 작성 및 내부 검수 기준 수립

- 감사부서 사전 협의 개시 (기능 ③ 데이터 범위) — 장기 리드타임 항목이므로 조기 착수